Oppgave 5

| # | Risiko Beskrivelse | Sannsynlighet | Konsekvens |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En nøkkelutvikler blir syk eller slutter midt i prosjektutviklingen. | Lav. | Høy. |
| 2 | Funksjonalitet tar lengre tid å utvikle enn estimert. | Høy. | Middels. |
| 3 | Sikkerhetsbrudd, som uautorisert tilgang til enhetene. | Middels. | Høy. |
| 4 | Tredjeparts–API som systemet er avhengig av, slutter å fungere. | Lav. | Høy. |
| 5 | En godt etablert konkurrent lager et lignende system billigere eller gratis. | Middels. | Høy. |
| 6 | Dårlige anmeldelser fordi brukerne ikke er fornøyd med systemet. | Middels. | Middels. |

| # | Risiko Type | Foreslått Tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prosjektrisiko. | Ha minst to utviklere som kjenner til samme kodebasen. | Prosjektleder. |
| 2 | Prosjektrisiko. | Prioriter de mest essensielle delene først, og vær mer realistisk med estimater. | Prosjektleder. |
| 3 | Produktrisiko. | Krypter kommunikasjonen mellom enheter og personopplysningene som finnes i databasen. | Sikkerhetsutvikler. |
| 4 | Produktrisiko. | Ikke avheng av en tredjeparts–API: Utvikle en selv istedet, eller minimer bruken og overvåk dokumentasjonen til APIen. | Backendutvikler. |
| 5 | Forretningrisiko. | Konkurrer på pris, legg til unike funksjonaliteter, forbedre design, nå et bredere publikum eller fokuser på en smalere målgruppe. | Ledelse/Produkteier. |
| 6 | Produktrisiko. | Test implementasjonen av universell utformingen (UU) tidlig. | Frontendutvikler |